МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ и горите – СОФИЯ

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – СЛИВЕН

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – БУРГАС”

гр. Бургас, ул. Цар Иван Шишман № 8, ет. 2

Директор: +359 56 842 369

Факс: +359 56 842 577

e-mail: dgsburgas@uidp-sliven.com

WEB: www.dgsburgas.uidp-sliven.com

ДОГОВОР № 24

За възлагане на услуга по реда на чл. 10, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Днес, 22.12.2020 г., в ТП „ДГС Бургас”, на основание чл.35, ал. 1 , във връзка с чл.10 ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и въз основа на издадена Заповед № РД 10-230/02.12.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Бургас”, за определяне на изпълнител, от проведен Открит конкурс за възлагане на услугата: Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Русокастро” в землището на с. Русокастро, временен склад „Ливада” в землището на с. Ливада, временен склад „Габър” в землището на с. Габър, временен склад „Вършило” в землището на с. Вършило, временен склад „Зидарово” в землището на с. Зидарово, общ. Созопол  временен склад „Твърдица” в землището на с. Твърдица, общ. Бургас на маркирана дървесина от отдели/подотдели  24-з, 29-а, 89-а, 89-б, 89-г,122-д2, 123-е, 137-с, 137-т, 138-б, 138-е, 152-а, 151-д, 172-ж, 224-е, 224-з, 224-л, общо количество 3554 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП ДГС Бургас в обект № 2101, се сключи настоящият договор  между:

1. „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – БУРГАС“ ТП на „ЮИДП ДП Сливен, ЕИК: 2016176540031, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас - 8000, ул.”Цар Иван Шишман” №8, ет.2, представлявано от инж. Кирил Цвятков Петков- Директор и  Красимира Великова Златинова -  гл. счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

2. „ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ“ ЕООД, ЕИК 102823695, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Рилска“ № 31, представлявано от Бисер Грудев Проданов – управител, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящият договор при следните условия:

I.ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши услугата: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Русокастро” в землището на с. Русокастро, временен склад „Ливада” в землището на с. Ливада, временен склад „Габър” в землището на с. Габър, временен склад „Вършило” в землището на с. Вършило, временен склад „Зидарово” в землището на с. Зидарово, общ. Созопол  временен склад „Твърдица” в землището на с. Твърдица, общ. Бургас на маркирана дървесина от Обект № 2101- отдели/подотдели  24-з, 29-а, 89-а, 89-б, 89-г,122-д2, 123-е, 137-с, 137-т, 138-б, 138-е, 152-а, 151-д, 172-ж, 224-е, 224-з, 224-л, общо количество 3554 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП  “ДГС – Бургас”, срещу договорената между страните цена.

1.2.Дървесината по т.1.1 е в Обект № 2101 - отдели/подотдели 24-з, 29-а, 89-а, 89-б, 89-г,122-д2, 123-е, 137-с, 137-т, 138-б, 138-е, 152-а, 151-д, 172-ж, 224-е, 224-з, 224-л– дървесен вид – благун, цер, зимен дъб, полски ясен, келяв габър, мъждрян и др. прогнозно количество - 3554 пл. куб. м. маса и качество съгласно карнет - описи. Обектът се предава на изпълнителя с издаване на позволителното за сеч и предавателно-приемателен протокол.

1.3.Крайният срок на договора е до освидетелстване на всички сечища предмет на договора, но не по-късно от 30.12.2021 г.

1.4. Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при условията на настоящия договор.

1.5.Сроковете за фактуриране на добитата дървесина и за плащане на цената са следните :

- срокове за плащане: до 10 (работни) дни  след извозване, приемане и фактуриране на  временен склад на добитата дървесина.

1.6. Краен срок за сеч и извоз:

1.6.1.  Срок за сеч: до 29.12.2021 г.

1.6.2.  Срок за извоз: до 30.12.2021 г.

Не се допуска продължаване на сроковете за сеч и извоз на дървесина след 30.12.2021 год.

II.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

2.1. Заплащането на цената по договора ще се извършва на единица мярка плътен куб.м за услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад. Цената /лв. без ДДС/, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да заплати, е както следва:

| групи сортименти | количества | сеч/извоз | разходи |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | лв/м3 | лв |
| ОБЩО | 3 554 | 22,01 | 78 233,18 |
| ШИРОКОЛИСТНИ отд. 24-з, 29-а, 89-а, 89-б, 89-г,122-д2, 123-е, 137-с, 137-т, 138-б, 138-е, 152-а, 151-д, 172-ж, 224-е, 224-з, 224-л | 3 554 | 22,01 | 78 233,18 |
| обли стр.мат. от едра строителна дървесина |  | 24,17 |  |
| трупи за бичене бл,цр, здб, пяс /18-29см/ | 41 | 24,17 | 990,97 |
| обли стр.мат. от средна строителна дървесина |  | 24,17 |  |
| т.трупи за бичене бл,цр,пяс, здб /15-17см/ | 14 | 24,17 | 338,38 |
| обли греди бл,цр, пяс, здб, | 14 | 24,17 | 338,38 |
| техн. д-на от средна бл,цр,пяс, здб | 578 | 21,97 | 12698,66 |
| обли стр.мат. от дребна строителна дървесина |  | 24,17 | 0,00 |
| техн. д-на от дребна бл,цр,пяс,здб | 13 | 21,97 | 285,61 |
| обли строителни материали от категория дърва |  | 24,17 | 0,00 |
| техн. д-на от дърва бл,цр,пяс,здб | 498 | 21,97 | 10941,06 |
| ОЗМ бл,цр,пяс,здб |  | 24,17 | 0,00 |
| дърва за огрев бл,цр,пяс,здб,кгбр,мжд | 2 396 | 21,97 | 52640,12 |

2.2.Плащането се извършва по банков път .

2.3.Ако по време на сечта се добият непредвидени асортименти, Възложителят заплаща цена за добива им по първоначално изготвена план-сметка, коригирана с процента на намаляване съгласно оферираната цена .

2.4.Фактурирането на добитата дървесина се извършва по асортименти, съгласно изискванията на БДС  и подписаното Техническо задание  за Обекта.

Количеството дървесина, предвидено за сеч е приблизително и заплащането на услугата става по достигнати на процедурата единични цени за асортимент по действително добита маса, съгласно протокол за приета и извозена до временен склад продукция.

III.ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА И ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА

3.1.Предаването на обекта се извършва от Директора на ДГС или упълномощено от него лице с издаване на позволително за сеч и изготвяне на предавателно-приемателен протокол. Позволителното за сеч и протоколът се изготвят в присъствието на лицензирания лесовъд на изпълнителя, който ги подписва.

3.2.От деня на получаване на позволителното за сеч определеното сечище се счита за предадено на Изпълнителя, но се намира под охраната на Възложителя.

3.3.Рискът от случайното погиване на дървесината е за сметка на Възложителя преди и след издаване на позволителното за сеч.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

4.1.Осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без да възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за спазването на технологичните изисквания и правомерното извършване на дейностите, като дава задължителни указания в писмена форма и препоръки на изпълнителя при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.

4.2.Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

4.2.1.Нарушения на Закона за горите (ЗГ) или свързаните с него подзаконови нормативни актове;

4.2.2.Неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN);

4.2.3.Неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

4.2.4.Неспазване на противопожарните и други изисквания;

4.2.5.Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата).

4.3.Спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове при преовлажнени почви и условия, предразполагащи увреждане на горските извозни пътища.

4.4.Спре временно изпълнението на договора в насаждения от обекта по време на брачния период на определени със Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) видове дивеч и съгласно заповеди на МЗХГ относно необходимостта от предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване и разпространението на Африканска чума по свинете.

4.5.Заявява писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ добиването на допълнителни специални асортименти дървесина.

4.6.Инициира с писмена покана приемането на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа при налични количества дървесина на временен склад.

4.7.Поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка да осъществи изпълнението на определените в договора технологични и качествени показатели при констатирани отклонения.

4.8.Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително споразумение за извършване на добива на допълнително инвентаризирани количества дървесина в насажденията, предмет на договора, при наличие на обективни причини, удостоверени от компетентни органи, налагащи промяна във вида или интензивността на сечта. В този случай се запазват договорените единични цени по асортименти дървесина за съответното насаждение.

4.9.Промени обекта на договора като изключи насаждения, в които сечта не е започнала, при отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина в тях в случаите на т. 4.8, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ e длъжен да:

4.10. Предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оправомощено от него лице и в присъствието на регистрирания по чл. 235 от ЗГ лесовъд маркирани за сеч и с положени на терена граници, в съответствие с Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите, насажденията, предмет на договора, от които ще се добива дървесината. Предаването на насажденията се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол в срок до 10 дни преди началото на изпълнението на дейностите в съответствие с определения график по т. 5.22. и минимум 3 (три) работни дни преди започване на сечта. При изразено желание от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT е длъжен да предаде всички насаждения, включени в обекта, в 10-дневен срок от постъпване на искането.

4.11. Предаде позволителните за сеч и утвърдените технологични планове за добив на дървесина за всички насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно – приемателните протоколи по т. 4.10.

4.12. Осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до насажденията и временните складове, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в държавните горски територии за превозни средства с висока проходимост и за декларираната при проведената процедура техника.

4.13. Следи за правилното провеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения технологичен план, правилното й разкройване по асортименти, съгласно БДС, като и за недопускане на повреди по стоящия дървостой, уплътняване на влажни и меки почви, повреди и ерозия на извозните пътища и просеки.

4.14. Издава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.

4.15. Осигури свой представител за приемане на действително добитото и извозено на временен склад количество дървесина в 3 (три)-дневен срок след отправена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена покана или минимум веднъж месечно при добита дървесина на временен склад, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол.

4.16. Заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената работа в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата на представяне на издадена от него фактура, в размер и по начин, уговорени в договора.

4.17. Разглежда и утвърждава, при установена необходимост, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изменения в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта.

4.18. Уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

4.19. Освидетелства сечището в определения срок, като отбелязва и констатираните пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопански дейности в обекта.

4.20. Удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание т. 4.2.5, 4.3 и 4.4.

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:

5.1. Изисква приемането на възложената работа в договорените срокове.

5.2. Получи договореното възнаграждение в размера и в сроковете, уговорени в договора.

5.3. Получи необходимото съдействие за изпълнение на работата (предаване на насажденията, включени в обекта, получаване на позволителните за сеч, подписване на приемателно-предавателни протоколи и технологични планове).

5.4. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сечта в насажденията, предмет на договора, да бъде временно спряна, в случай, че техническото изпълнение при маркирането на дърветата за сеч не съответства на изискванията на чл. 50, ал. 2 и 3 от  Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите, до отстраняването на несъответствията.

5.5. Заменя подизпълнителите си, в случай, че предварително е посочил ползването на такива за осъществяване на дейността в обекта и при условие, че новите подизпълнители отговарят на изискванията, определени в процедурата. (при допускане участието на подизпълнители).

5.6. Заяви писмено промяна на одобрения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологичен план за конкретното насаждение.

5.7. Откаже да добие заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти дървесина, при установена обективна невъзможност за това.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:

5.8. Осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика и да го задължи:

5.8.1.  да се подписва от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за предаване на насажденията;

5.8.2.  да получава позволителните за сеч и на технологичните планове за добив на дървесина в тях в 10-дневен срок преди началото на изпълнението на дейностите в съответствие с определения график по т. 5.22. и минимум 3 (три) работни дни преди започване на сечта;

5.8.3. да съставя констативни протоколи при констатиране и установяване на нарушения на правилата за сеч и при опазване от повреди на немаркираните дървета, подраста и младеняка, като ги представя в 3 (три) дневен срок в ТП „ДГС Бургас“.

5.8.4. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

5.8.5. при освидетелстване на сечищата и съставянето на протоколи за това.

5.9. Създаде необходимата организация и осигури съответното техническо оборудване за извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното при проведената процедура.

5.10. Представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността.

5.11. Извърши качествено възложените дърводобивни дейности и да почисти сечищата по указания в позволителните за сеч начини и в определените в тях срокове.

5.12. Присъства лично или да осигури свой упълномощен представител за приемане на добитата на временен склад дървесина, за което се изготвя и подписва двустранен предавателно-приемателен протокол за приемане на извършената работа.

5.13. Отсича само определените за сеч дървета по цялата площ от насажденията в обекта и извърши възложените дейности, съгласно одобрения технологичен план за добив на дървесина за конкретното насаждение, като не оставя неотсечени маркирани дървета.

5.14. Направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища.

5.15. Поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията от обекта, след съгласуване на мероприятията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да съхранява горските пътища в съответствие с разпоредбите на НАРЕДБА № 4 от 19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения и други нормативни актове, като за целта спазва следните изисквания:

5.15.1. Спазва изискванията на технологичните планове и указанията на служителите на ДЛС/ДГС по изпълнение на добива и извоза на повалената дървесина за недопускане на уплътняване на влажни и меки почви, повреда и ерозия на извозните просеки и пътища;

5.15.2. При продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да преустановява изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания на служители на ДГС/ДЛС, както и при други предпоставки, които допринасят за допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите;

5.15.3. Изгражда за своя сметка подходи, необходими за усвояване на дървесината в насажденията, съгласно технологичния план, като съхранява и опазва създадените горски пътища до обекта, където се извършва сечта и извоза.

5.15.4. Съхранява и опазва хидротехническите съоръжения и всички подземни и надземни съоръжения, намиращи се в и в близост до насажденията, включени в обекта.

5.16. Разкройва най-рационално добитата дървесина, с оглед получаване на максимален обем ценни асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN) и усвояване на дървесината с цел постигане на най-висока цена при реализацията ѝ.

5.17. Да добива заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти, при постигнато споразумение.

5.18. Недопуска нараняване на стоящия дървостой  и подраста по време на извършване на дейността по добив и извоз на дървесината.

5.19. Спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.

5.20. Не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му.

5.21. Не предоставя на трети лица извършването на добива на дървесината, включена в насажденията, предмет на договора, с изключение на посочените от него подизпълнители.

5.22. Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

| ОБЕКТ | Отдел, | ТРИМЕСЕЧИЯ |  |  |  | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | подотдел | І | ІІ | ІІІ | ІV |  |
| 2101 | 24-з, 29-а, 89-а, 89-б, 89-г,122-д2, 123-е, 137-с, 137-т, 138-б, 138-е, 152-а, 151-д, 172-ж, 224-е, 224-з, 224-л | 200 | 300 | 400 | 2654 | 3554 |

5.23. При обективна невъзможност за предаване на договореното по т. 5.22. количество дървесина, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3 (три)-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

5.24. Постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва добив на дървесина, на основание чл. 52, ал. 5 от Наредбата. Освен това изпълнителят следва да постави минимум по 2 допълнителни указателни табели на подходите към всяко от сечищата на обекта с надпис «Влизането на външни лица строго забранено».

5.25. Осигури на наетите от него работници предпазно оборудване, което да включва специализирано предпазно работно облекло (защитен панталон с вложки, с контрастен цвят и със защита от срязване), предпазни каски (в срок на годност, закупени не по-рано от Декември 2016 год.) с антифони и визир, светлоотразителни жилетки, обезопасени обувки (със стоманена пластина - тип „бомбе”), предпазни ръкавици и средства за първа помощ (полева аптечка на работния обект)

5.26. Лицата, извършващи дърводобива от обекта на изпълнителя, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и предпазни средства .

5.27.  Използва за изпълнението на поръчката мобилна техника в добро техническо състояние – без изтичане на масло и гориво, която да е оборудвана със средства за абсорбиране на петролни продукти и с хидравлика, за която е препоръчително да се използват биоразградими масла, съгласно изискванията и критериите на горската сертификация.

5.28.  В съответствие с разпоредбите на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (ратифицирана със закон, приет от 37-мото НС, на 16.03.1995 г. – ДВ, бр. 28 от 1995 г., в сила от 10.08.1995 г.), Закона за защитените територии (ЗЗТ) и тези извън неговите очертания, включително и районите на бивакуване (ако има такива), Изпълнителят се задължава да изнася всички битови, технически и недървесни отпадъци на регламентираните сметища и след работно време да ги извозва до контейнерите за смет в населените места.

5.29. Поставя в обекта кошчета за отпадъци, абсорбиране на масла, както и да подсигури  средства против изливане на горива и смазочни материали.

5.30. Изгради временни тоалетни, обозначени с табели, които да са на безопасно място и да не замърсяват околната среда.

5.31. Осигури на работниците, които остават да нощуват в гората подходящи условия за спане, чиста вода и тоалетни.

5.32. При изготвяне на технологични планове за работа в обекта по дърводобив и проектиране и изграждане на временни извозни пътища същите да бъдат съобразени с необходимостта от минимизиране въздействието им върху условията на средата съгласно програмите, плановете и препоръчителните практики.

5.33. Използва  биологично разградимо масло за моторни триони и хидравлика за трактори, и да осигурява маслосъбиращи средства /сандъчета или чували с пясък, дървесна стърготина и/или др.хигроскопично средство/ за механизацията, както и на мястото за зареждане на моторните триони.

5.34. Познава изискванията за сертификация на горите, принципите и критериите ѝ, като съблюдава и всички допълнителни изисквания по отношение на горите с висока консервационна стойност.

5.35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в случаите, когато използва пътни превозни средства за изпълнение предмета на договора, да опазва пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа по която се движат ползваните от него пътни превозни средства .

5.36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да почиства за своя сметка пътните превозни средства, които ползва на мястото, където пътното превозно средство напуска горската територия.

5.37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не нанася вреди на пътната инфраструктура при движението на ползваните от него пътни превозни средства. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва горските пътища се задължава да ги възстановява след приключване на дейностите в горите, в такова състояние, в каквото са били преди започването им.

5.38. Всички съставени актове за нанесени вреди на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за негова сметка.

5.39.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на кмета на кметството или на кметския наместник на населеното място, в землището на което ще се добива дървесината, екземпляр от табелата по т.5.24, като се удостоверява нейното получаване;

5.40.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва в потушаването на горските пожари, възникнали в района на неговата дейност, както и да предприема мерки за предотвратяване на възникването им, в съответствие с писмо с вх. № 1385/21.07.2015 год. на МЗХ.

5.41. Спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите и да се запознае с възприетите от ДГС Бургас положителни практики за опазване елементите на средата и на биологичното разнообразие, както и за опазване на човешкото здраве.

5.42. Преди започване на действия по изпълнение на договора и след издаване на позволителното за сеч, да представи в деловодството на ТП ДГС Бургас, издадено на основание чл. 24, ал. 3 от Наредба № 1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии (НKОГТ), разрешително за достъп до насаждения, в които се извършва добив на дървесина, отговарящо на изискванията на чл. 24, ал. 2 от НKОГТ.

5.43. Уведоми незабавно Възложителя, когато за лицето, на което е издадено позволителното за сеч възникнат обстоятелствата по чл. 62, ал. 5, т. 1-3 от „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите”.

5.44. Уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

5.45. Регистрирания  лесовъд, на когото е издадено позволителното за сеч, носи отговорност и упражнява контрол по извършване на добива на дървесина до освидетелстване на сечището. Отговорността на регистрирания лесовъд не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за вредите, които последния е претърпял от неправомерните действия на лицензирания лесовъд на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІ.СЪОБЩЕНИЯ

6.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора ще се извършват в писмена форма / чрез препоръчана поща или в деловодството на ДГС /.

VII. ГАРАНЦИЯ

7.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3911 (три хиляди деветстотин и единадесет) лева.

7.2.Гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на договорните задължения в срок 10 /десет/ работни дни след подписване на констативен протокол за освидетелстване на сечища, съгласно чл.109 ал.1 от ЗГ, без забележка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури личното присъствие на лицензирания си лесовъд за освидетелстването на сечището

7.3 Гаранцията за изпълнение не се възстановява и остава в полза на Възложителя:

-  Когато поради причина, която може да му се вмени във вина, Изпълнителят не извърши точно и в срок дейността, която му е възложена съгласно чл. 1, ал. 1 от този договор.

VІІI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

8.1. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:

8.3. По  т. 4.10. до 4.12. – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е изпълнил задължението си.

8.4. По т. 4.15. – неустойка в размер на 10% от стойността на услугата за добива на неприетата отсечена и извозена на временен склад дървесина.

8.5. За неспазване на определения срок по т. 4.16. – неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за срока на просрочието.

8.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

8.6.1. По т. 5.8. – неустойка в размер, равен на внесената от него гаранция за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е изпълнил задължението;

8.6.2. По т.5.15. – неустойка в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;

8.6.3. По т.5.16. – неустойка в размер, равен на 30% от стойността на услугата за добива на тази дървесина;

8.6.4. По т. 5.22. – неустойка в размер, равен на 20% от стойността на услугата за добива на неотсечената и неизвозена на временен склад дървесина спрямо графика за съответното тримесечие, изчислена на база на цената на обезличен кубичен метър по договора.

8.7. За неизпълнение на други задължения по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение като неустойка по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се освобождава от отговорността за възстановяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на реално претърпените от него вреди, в случай, че размерът на неустойката не покрива същите, когато по–високият размер на вредите бъде установен по съдебен ред.

8.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът се прекратява:

9.1. С изтичане срока на договора;

9.2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, включително и при настъпване на форсмажорни обстоятелства и при уважени реституционни претенции;

9.3. С едностранно писмено волеизявление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:

9.3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или подизпълнителите му вече не отговарят на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;

9.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание при провеждането на конкурса за възлагане на дейността;

9.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите;

9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора в случаите по т. 4.2.1 до 4.2.4.;

9.6. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина, в случаите на т. 4.9. от договора, след като сечта в насажденията е започнала, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.

9.7. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини – форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай всички внесени суми по договора, ако има такива, се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

9.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, в следните случаи:

9.8.1. За неизпълнение графика за добив по т. 5.22.

9.8.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите, които не желае да отстрани за своя сметка.

9.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни задължението си:

9.9.1. по т. 4.10. и 4.11.;

9.9.2. по т. 4.12. – в срок по дълъг от 30 дни от датата на издаване на първото позволително за сеч за насаждение в обекта. В този случай страните не си дължат взаимни престации, а внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора, се възстановява в срок от 5 работни дни.

Х.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване .

10.2. Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори между страните и по взаимно съгласие, а когато такова липсва спорът се решава от съда.

10.3.За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на общото българското законодателство.

10.4.При сключване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните документи:

- свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния кандидат съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където кандидатът е регистрира;

- номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума, в случаите когато гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или учредена в полза на възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора;

-  документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, които са декларирани.

10.5. Незаконно добитата дървесина, установена с констативен протокол и влязло в сила наказателно постановление, остава на разположение на ТП ДГС Бургас и не се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Гореизброените документи  следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от участника копие. При представяне на заверено копие участникът представя и оригинала за сравнение.

Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра  един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :  Налице е  положен подпис            ИЗПЪЛНИТЕЛ: Налице е  положен подпис

заличен на осн. чл. 4, т. 1 от регламент ЕС 2016/679               заличен на осн. чл. 4, т. 1 от регламент ЕС 2016/679/

/ИНЖ. КИРИЛ ПЕТКОВ/	                		         /БИСЕР ПРОДАНОВ/

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: Налице е  положен подпис

заличен на осн. чл. 4, т. 1 от регламент ЕС 2016/679/

/КРАСИМИРА ЗЛАТИНОВА/